**Выполнена ли задача в полном объёме согласно ТЗ? Если задача выполнена не в полном объёме, то почему? Если в ходе разработки ТЗ частично или полностью пришлось изменить, то почему?**

Согласно ТЗ, задача была выполнена в полном объеме без необходимости изменения ТЗ в ходе разработки.

**Выполнена ли задача в срок? Сколько потребовалось человеко-часов на выполнение всех лабораторных, включая написание пояснительной записки? Какие задачи заняли больше всего времени и создали больше всего трудностей? Были ли это форс-мажорные трудности или этих трудностей можно было избежать? Если программа разработана не в срок, то почему? Если какие-либо этапы разработки были завершены не в срок, то почему? Сколько времени заняло написание документации (составление отчетов, рисование диаграмм) от общего времени разработки?**

Поставленная задача была выполнена в срок. На выполнения ТЗ потребовалось примерно 50 часов. Больше всего времени было потрачено на верстку макетов окон приложения, реализацию поиска контактов в приложении (правильное отображение, редактирование и удаление), написание юнит-тестов. На написание документации от общего времени разработки было потрачено около 3-4 часов.

**Было ли ТЗ написано в достаточном для реализации объёме? Были ли найдены в ТЗ ошибки или противоречия? Достаточно ли понятна работа приложения из предоставленных макетов интерфейса?**

ТЗ было написано в достаточном объеме для реализации приложения. Серьезных ошибок при выполнении лабораторных работ в ТЗ не были замечены. Из представленных макетов интерфейса работа приложения была достаточно понятна.

**Были ли найдены ошибки в примечаниях от руководителя?**

Ошибок в примечаниях от руководителя мною не было обнаружена.

**Возникали какие-либо затруднения при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм? Удобна ли в использовании система версионного контроля? Удалось ли следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?**

При работе со средой разработки и редактором диаграмм сложностей не возникало. При работе с системой версионного контроля сложности возникали только при слиянии веток при возникновении конфликтов. Система версионного контроля показалась мне достаточно удобной.

**Возникли ли какие-либо затруднения при проведении приёмочного тестирования? Сколько раз пришлось проводить приёмочное тестирование и исправлять замечания, прежде чем заказчик принял проект? Если более одного раза, то почему? Что можно исправить или изменить, чтобы в будущем сдача проекта проходила быстрее?**

Приемочное тестирование пока что не проводилось.

**Общее заключение. Чему удалось научиться в ходе выполнения лабораторных работ? Можно ли считать проект завершенным успешно?**

В ходе выполнения лабораторных работ было разработано приложение «ContactsApp». Также научился пользоваться библиотекой «Newtonsoft.Json» для сериализации и десериализации данных и библиотеками для юнит-тестирования. Проект можно считать завершенным, т.к. все требования ТЗ были реализованы в ходе разработки приложения.